| # GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS |  | MUNICÍPIO: JAMBEIRO /SP |  | ## DATA BASE 06/12/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OBJETO: |  | ## PRAZO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| Obras de Infraestrutura Urbana na Rua Avelino Gagliotti |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio. |
|  |  | FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio |

| # ITEM | ## SERVIÇO | ### UNIDADE | 1ª ETAPA |  | ## TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PERIODO DIAS |  |  |
|  |  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO690 DIAS |  |
| 1 | Serviços Preliminares | M2 | 4,50 |  | 4,50 |
|  |  | R$ | 1.471,10 |  | 1.471,10 |
| 2 | Pavimentação | M3 | 74,54 |  | 74,54 |
|  |  | R$ | 114.654,00 |  | 114.654,00 |
| 3 | Sinalização | M2 | 2,50 |  | 2,50 |
|  |  | R$ | 9.430,39 |  | 9.430,39 |
| PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  |  |  |  |
| RECURSOS ESTADUAL |  |  | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| RECURSO PRÓPRIO |  |  | 666,59 |  | 666,59 |
| TOTAL COM BDI |  |  | 150.666,59 |  | 150.666,59 |

__________________________

Eng. Circe Ariadna Bouzón

Chefe do Setor de Obras e Planejamento

CREA: 5069773037 ART: 28027230172873015